ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN — MÔN HỌC KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP (SS004)

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ LÀM VIỆC NHÓM
MÔ TẢ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC NHÓM TRONG DỰ ÁN TETRIS_UIT

📌 THÔNG TIN BÀI BÁO CÁO & THẺ CÔNG VIỆC TRELLO • Lớp học phần: SS004.F31.CN1.CNTT ¦ Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Văn Toàn (toannv@uit.edu.vn) • Tên nhóm: Hidden Gem (Nhóm Tetris_UIT) ¦ Mã nguồn GitHub: github.com/26730013-NguyenNgocDuy/Tetris_UIT • Người thực hiện: Phạm Phú Nguyễn Hưng (MSSV: 26730023 - SV5) • Thẻ Trello phụ trách: 'Mô tả quá trình làm việc nhóm' (Nhãn: Report, Hạn chót: 12:00 ngày 21/09/2026) • Quy cách: Dựa trên lịch sử thực tế Trello/Git/Slack, nêu rõ các giai đoạn, khó khăn, giải quyết, phân chia và phân chia lại công việc. Độ dài: 4 trang chuẩn A4 (Đáp ứng quy định 2-5 trang).

I. TỔNG QUAN DỰ ÁN VÀ THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG CỘNG TÁC SỐ

Trong khuôn khổ học phần Kỹ năng nghề nghiệp (SS004), nhóm Hidden Gem nhận nhiệm vụ xây dựng trò chơi xếp gạch cổ điển Console C++ Tetris_UIT. Trọng tâm của đồ án là rèn luyện và chuẩn hóa kỹ năng làm việc nhóm song song trên các nền tảng số hóa theo mô hình Agile/Scrum. Dự án đòi hỏi 5 thành viên phải phối hợp nhịp nhàng, phân chia chức năng độc lập, quản lý tiến độ minh bạch và trực tiếp đối mặt, xử lý các tình huống xung đột mã nguồn (Git Merge Conflicts) thực tế phát sinh trong môi trường phát triển phần mềm chuyên nghiệp.

1.1. Các công cụ cộng tác trực tuyến đã thiết lập

• GitHub Repository:  Nơi lưu trữ tập trung toàn bộ mã nguồn của dự án. Nhóm áp dụng quy tắc phân nhánh tính năng (Feature Branching), bảo vệ nhánh chính và tuyệt đối không push thẳng lên origin/main.

• Trello Workspace:  Bảng Kanban số hóa theo dõi trạng thái nhiệm vụ gồm 4 cột: To Do, In Progress, Review/Testing và Completed. Mỗi thẻ đều được gán nhãn nhận diện (Report, Feature, Bugfix), quy định thời hạn nộp (Due date) và phân công thành viên phụ trách rõ ràng.

• Slack Channel:  Kênh trao đổi công khai ss004f31.slack.com (#tetris-uit-team) dùng cho các cuộc họp nhanh (Standup), gỡ lỗi thời gian thực và tích hợp GitHub bot tự động gửi thông báo khi có commit hoặc Pull Request mới.

1.2. Phân công công việc ban đầu giữa 5 thành viên

Dựa trên năng lực chuyên môn và đề xuất ban đầu, Trưởng nhóm Nguyễn Ngọc Duy đã giao việc qua Trello như sau:

| STT | Thành viên | MSSV | Nhiệm vụ ban đầu được giao |
| --- | --- | --- | --- |
| SV1 | Nguyễn Ngọc Duy (Trưởng nhóm) | 26730013 | Khởi tạo repo, thiết kế khung main.cpp, quản trị Trello, review & merge PR. |
| SV2 | Lê Vũ Thảnh | 26730061 | Viết thuật toán xóa hàng khi đầy removeLine() (nhánh feature/remove-line). |
| SV3 | Nguyễn Hoàng Khang | 26730030 | Thiết kế viền bàn cờ và khối gạch vuông ký tự đặc biệt (feature/square-border-block). |
| SV4 | Trần Công Thịnh | 26730064 | Viết giải thuật xoay khối Tetromino rotate() (feature/add-function-rotate). |
| SV5 | Phạm Phú Nguyễn Hưng | 26730023 | Viết cơ chế tăng dần tốc độ rơi sau khi ăn dòng DropSpeedController.h. |

II. CÁC GIAI ĐOẠN TRIỂN KHAI THỰC TẾ (TIMELINE & PHASES)

Dựa trên nhật ký commit thực tế trên GitHub và lịch sử trao đổi trên Slack/Trello, dự án đã trải qua 5 giai đoạn phát triển rõ rệt:

2.1. Giai đoạn 1: Khởi động và Dựng khung sườn cơ bản (Ngày 14/09/2026)

Trưởng nhóm Duy khởi tạo repo, đẩy mã nguồn ban đầu qua các commit a311e39, b1f6d45 và cập nhật README qua bb5de88.

Họp trực tuyến phiên đầu trên Slack, nhóm thống nhất giữ cấu trúc ban đầu trong một file main.cpp để đơn giản hóa quá trình chạy thử nghiệm ban đầu.

2.2. Giai đoạn 2: Phát triển song song và Khủng hoảng Merge Conflict đầu tiên (15/09 - 16/09/2026)

Các thành viên tạo nhánh cá nhân và bắt đầu code độc lập. SV2 Thảnh push trực tiếp commit d050f29 lên main; Duy revert bằng commit dc56b3f để thiết lập kỷ luật Git Flow.

SV2 Thảnh gặp lỗi mảng biên xóa hàng, tạo hàng loạt commit và các PR #3, #4, #5 phải đóng do lỗi logic (PR #5 bị Copilot cảnh báo xóa nhầm thư mục src/).

SV4 Thịnh mở PR #6 (xoay khối); SV5 Hưng mở PR #1 (tăng tốc độ rơi). Tuy nhiên, do tất cả cùng chỉnh sửa trực tiếp vào hàm draw() và mảng blocks trên cùng một file main.cpp, hệ thống GitHub rơi vào tình trạng xung đột nghiêm trọng (Conflicting state), không thể tự động merge.

2.3. Giai đoạn 3: Họp khẩn Slack, Tái cấu trúc Modular và Phân chia lại công việc (17/09 - 18/09/2026)

Nhóm trưởng Duy triệu tập họp khẩn cấp trên Slack ngày 17/09. Nhóm xác định kiến trúc 'God-file' là nguyên nhân cốt lõi gây nghẽn tiến độ.

Quyết định kỹ thuật: SV5 Hưng đề xuất tái cấu trúc mã nguồn theo hướng Module hóa Header-only (DropSpeedController.h, ColorRenderer.h) giúp cô lập các tính năng.

Phân chia lại công việc: Khang (SV3) nhận thêm vai trò Co-reviewer hỗ trợ Duy; Thảnh (SV2) được hỗ trợ debug dứt điểm logic xóa hàng tại commit 5dbf4b9; Hưng (SV5) nhận thêm trọng trách xây dựng toàn bộ giao diện Console màu sắc, Flicker-Free, Ghost Piece, Hold Piece và Next Queue theo đúng yêu cầu Báo cáo 3.3.

2.4. Giai đoạn 4: Giải quyết xung đột, Tích hợp tổng thể và Thẩm định đa chiều (19/09 - 20/09/2026)

Nhánh viền khối của Khang (PR #7, commit e59bf36) và xóa hàng của Thảnh (PR #8, commit 58de5d6) được merge tuần tự vào main.

SV4 Thịnh tự kéo main về máy, giải quyết xung đột cục bộ (commit 7dbbd03 'fix conflict') và PR #6 được merge thành công (commit 839db64).

SV5 Hưng kéo main mới nhất về nhánh feature/hung-color-theme-ui, giải quyết xung đột tích hợp giữa rotate và giao diện màu mới (commit 48736da). Sau khi Duy và Khang thẩm định chéo, PR #11 được merge sạch sẽ vào main (commit eab7383).

2.5. Giai đoạn 5: Đa nền tảng, Đột phá Refactor OOP toàn diện và Kiểm thử (21/09/2026)

Trưởng nhóm Duy xây dựng module trừu tượng hóa Platform.h (POSIX termios + Windows API) và script play.sh hỗ trợ macOS/Linux (commit 222ff2c), merge qua PR #12 (commit cd492e7).

SV5 Hưng nâng cấp DropSpeedController.h với Combo Streak, Level và xây dựng bộ Unit Test độc lập test_speed.cpp (6/6 tests PASS, commit 5280302), merge qua PR #9 (commit d32504c).

Đột phá Refactor OOP của SV3 Khang: Khang phân nhánh từ HEAD của main, thực hiện 14 commits tách 7 lớp đối tượng chuẩn mực (Board, Tetromino, Bag7, Renderer, Input, Game, GameState), áp dụng State Pattern và rút gọn main.cpp từ 550 dòng xuống đúng 17 dòng.

Hoàn tất hồ sơ báo cáo nhóm và chuyển toàn bộ thẻ Trello sang cột Completed đúng hạn chót.

III. CÁC KHÓ KHĂN THỰC TẾ ĐÃ GẶP VÀ CÁCH GIẢI QUYẾT

Quá trình phát triển đã mang lại nhiều bài học thực tiễn thông qua việc trực tiếp tháo gỡ 5 rào cản kỹ thuật và quy trình:

3.1. Xung đột mã nguồn nghiêm trọng và Cách giải quyết thực tế qua các Commit

• Bản chất: Khi 4 thành viên nộp PR cùng lúc, file main.cpp xuất hiện chi chít các điểm xung đột <<<<<<< HEAD và >>>>>>>.

• Giải pháp: Nhóm giải quyết conflict trực tiếp trên máy cục bộ với các commit minh chứng lịch sử: Thịnh giải quyết conflict nhánh xoay tại commit 7dbbd03; Hưng giải quyết conflict nhánh HUD màu sắc tại commit 48736da; Duy revert commit d050f29 đẩy bừa lên main bằng commit dc56b3f để thiết lập kỷ luật Git.

3.2. Lỗi thuật toán kiểm tra biên và lệch tọa độ dồn hàng trong removeLine()

• Bản chất: SV2 duyệt vòng lặp từ j = 0 đến j < W, vô tình kiểm tra cả hai bờ tường bảo vệ. Hàng đầy không bị xóa hoặc xóa luôn cả tường; các dòng phía trên không dồn xuống được.

• Giải pháp: Nhóm trưởng Duy và SV5 Hưng tổ chức chia sẻ màn hình trên Slack hỗ trợ SV2 viết lại logic: chỉ duyệt trong khoảng lòng sân chơi 1 <= j < W - 1, dịch chuyển các dòng phía trên xuống bằng board[k][j] = board[k-1][j] và xóa trắng hàng trên cùng. Kết quả được kiểm chứng hoàn hảo tại commit 5dbf4b9 và merge qua PR #8.

3.3. Hiện tượng chớp giật màn hình (Screen Flickering) do lạm dụng system('cls')

• Bản chất: Mỗi chu kỳ game gọi lệnh xóa màn hình cls khiến cửa sổ console bị nhấp nháy dữ dội ở tần số cao, gây mỏi mắt và phản hồi phím trễ.

• Giải pháp: SV5 Hưng ứng dụng Windows Console API cấp thấp trong ColorRenderer.h: sử dụng SetConsoleCursorPosition đưa con trỏ về tọa độ (0, 0) để vẽ đè trực tiếp lên bộ đệm cũ kết hợp ẩn con trỏ chuột console. Tốc độ khung hình đạt 30 FPS mượt mà tuyệt đối.

3.4. Khối gạch bị kẹt ngoài biên hoặc đè khối khác khi bấm phím xoay

• Bản chất: Khi xoay khối ở sát mép tường trái hoặc phải, phép quay ma trận đưa tọa độ các khối con vượt ra khỏi biên mảng.

• Giải pháp: SV4 Thịnh và nhóm tích hợp thuật toán Wall-Kick cơ bản: tự động dịch chuyển khối sang trái/phải 1 ô nếu gặp vật cản; nếu cả hai phía đều kẹt thì hủy lệnh xoay để giữ an toàn tuyệt đối cho bàn cờ. Sau đó Khang hoàn thiện thành phương thức Tetromino::rotated() const trả về bản sao an toàn.

3.5. Lệch pha thời gian làm việc và nguy cơ trễ hạn chót (Deadline)

• Bản chất: Thời gian rảnh rỗi giữa các thành viên không trùng khớp, dẫn tới việc phản hồi Slack chậm trễ và các PR bị tồn đọng.

• Giải pháp: Nhóm bổ sung điều khoản: phản hồi Slack tối đa 4 giờ; phân quyền thêm cho Khang làm Co-reviewer; gán nhãn màu cảnh báo Due Date Warning trên Trello đối với các thẻ sắp đến hạn để ưu tiên tối đa.

IV. PHÂN CHIA VÀ PHÂN CHIA LẠI CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Sự thành công của dự án khẳng định tầm quan trọng của tính linh hoạt trong quản lý: sẵn sàng tái cấu trúc và phân bổ lại công việc để giải phóng các điểm nghẽn (Bottlenecks) và phát huy tối đa thế mạnh cá nhân.

| Thành viên (MSSV) | Phân công ban đầu | Phân chia lại thực tế | Kết quả & Dẫn chứng Git (Commit / PR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Ngọc Duy (26730013 - SV1) | Khởi tạo repo, quản lý Trello, review code | Giữ vai trò PM, trực tiếp hỗ trợ SV2 gỡ lỗi, viết lại README, mở rộng Đa nền tảng macOS/Linux | 10 commits, 2 PRs merged (#10, #12), revert dc56b3f bảo vệ main, Platform.h & play.sh (commit 222ff2c) |
| Lê Vũ Thảnh (26730061 - SV2) | Viết hàm removeLine() | Được nhóm hỗ trợ tinh giản phạm vi: tập trung hoàn thiện chính xác logic mảng xóa hàng | 12 commits, 1 PR merged (#8), 3 PRs closed (#3, #4, #5), commit sửa lỗi 5dbf4b9, commit sync 8284f43 |
| Nguyễn Hoàng Khang (26730030 - SV3) | Thiết kế viền vuông và khối vuông | Hoàn thành viền vuông CP437, làm Co-reviewer và đột phá vai trò Kiến trúc sư Refactor OOP 100% | 16 commits, 1 PR merged (#7: commit 63b108c), 14 commits Refactor OOP (7 class, rút gọn main.cpp còn 17 dòng) |
| Trần Công Thịnh (26730064 - SV4) | Viết hàm xoay khối gạch rotate() | Hoàn thành xoay khối, nhận nhiệm vụ tự rebase và giải quyết merge conflict cục bộ với main | 4 commits, 1 PR merged (#6), tự giải quyết xung đột code tại commit 7dbbd03 ('fix conflict') |
| Phạm Phú Nguyễn Hưng (26730023 - SV5) | Viết module tăng tốc DropSpeedController | Mở rộng: HUD màu sắc ANSI, Flicker-Free, Ghost/Hold/Next, tự giải quyết conflict, Unit Test | 15 commits, 3 PRs merged (#1, #9, #11), resolve conflict 48736da, bộ Unit Test test_speed.cpp 6/6 PASS |

V. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

5.1. Bảng đánh giá khối lượng và tỷ lệ đóng góp của các thành viên (SSOT từ Git)

| STT | Họ và Tên | MSSV | Minh chứng Git / Trello thực tế | Tỷ lệ đóng góp | Xếp loại |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nguyễn Ngọc Duy | 26730013 | 10 commits, 2 PRs merged (#10, #12), revert dc56b3f, Platform.h, quản trị Kanban | 100% | Xuất sắc |
| 2 | Lê Vũ Thảnh | 26730061 | 12 commits, 1 PR merged (#8), 3 PRs closed (#3, #4, #5), commit 5dbf4b9 | 100% | Hoàn thành tốt |
| 3 | Nguyễn Hoàng Khang | 26730030 | 16 commits, 1 PR merged (#7), 14 commits refactor OOP 7 class, co-reviewer | 100% | Xuất sắc |
| 4 | Trần Công Thịnh | 26730064 | 4 commits, 1 PR merged (#6), tự giải quyết xung đột tại commit 7dbbd03 | 100% | Hoàn thành tốt |
| 5 | Phạm Phú Nguyễn Hưng | 26730023 | 15 commits, 3 PRs merged (#1, #9, #11), conflict 48736da, 6 unit test cases PASS | 100% | Xuất sắc |

5.2. Các bài học kinh nghiệm cốt lõi thu nhận được

1. Về Kỹ thuật: Kiến trúc OOP & Module hóa là bắt buộc: Tránh xa kiến trúc đơn file (God-file). Việc tách các lớp DropSpeedController, ColorRenderer và 7 lớp OOP chuẩn của Khang giúp giảm thiểu 90% nguy cơ dẫm chân lên mã nguồn.

2. Về Quy trình: Kỷ luật phân nhánh Git Flow: Luôn fetch và merge origin/main cục bộ trước khi mở PR. Quy chuẩn bắt buộc 2 reviewers giúp lọc sạch lỗi biên mảng trước khi vào nhánh chính.

3. Về Kỹ năng mềm: Văn hóa thấu cảm và hỗ trợ lẫn nhau: Khi một thành viên gặp khó khăn về logic thuật toán, sự tương trợ trực tiếp qua cuộc gọi chia sẻ màn hình hiệu quả gấp nhiều lần việc thúc ép bằng lời nói.

4. Về Quản trị: Linh hoạt tái cấu trúc công việc: Sẵn sàng điều chỉnh bảng phân công để thích ứng với diễn biến thực tế chính là chìa khóa then chốt giúp dự án về đích an toàn và đúng hẹn.

📌 KẾT LUẬN VÀ NGHIỆM THU 100% thành viên nhóm Hidden Gem đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ cam kết trong Hợp đồng nhóm, làm chủ toàn diện quy trình làm việc nhóm số hóa qua Git/GitHub, Trello và Slack, mang lại một sản phẩm trò chơi Tetris C++ hoàn thiện, thẩm mỹ và vận hành ổn định.